Проект

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации

Юрюзанского городского поселения

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. №\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды в Юрюзанском городском поселении на 2018 год»**

г. Юрюзань

2017 г.

Паспорт  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды   
в Юрюзанском городском поселении»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Юрюзанском городском поселении 2018год» (далее – Программа). |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления  и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| Разработчики Программы | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям, Ведущий специалист по архитектуре и градостроительству Администрации Юрюзанского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение «Комитет городского хозяйства» |
| Исполнители Программы | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям, Ведущий специалист по архитектуре и градостроительству Администрации Юрюзанского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение «Комитет городского хозяйства» |
| Цель муниципальной программы | -Повышение качества и комфорта городской среды Юрюзанского городского поселения;  - Реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для современного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  -совершенствование уровня и организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее-МКД) для повышения комфортности проживания граждан;  -комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий МКД Юрюзанского городского поселения;  -Развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха, повышение уровня благоустройства территории Юрюзанского городского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Юрюзанского городского поселения;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий  на территории Юрюзанского городского поселения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Юрюзанского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.  -обеспечение формирования единого облика Юрюзанского городского поселения;  -проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД;  -организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутри дворовых территориях МКД;  -устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;  озеленение дворовых территорий МКД;  -привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий; |
| Основные индикаторы реализации  (целевые задания) Программы | Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 год |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 25801,404 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 24511,333 тыс. рублей;  средства бюджета Юрюзанского городского поселения – 1290,070 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | наиболее значимые показатели муниципальной программы:  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Юрюзанского городского поселения;  - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  - создание условий для массового отдыха жителей города  и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно - художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городе Юрюзанского городского поселения**

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Юрюзанского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройствои надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Проект муниципальной программы подлежит общественномуобсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проектамуниципальной программы Юрюзанского городского поселения «Формирование современной городской среды Юрюзанского городского поселения 2018 год».

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий Юрюзанского городского поселения;

- благоустройство общественных территорий Юрюзанского городского поселения.

В Юрюзанском городском поселении насчитывается 60 многоквартирных домов. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента застройки города Юрюзань многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий   
в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Реализация программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутри дворовых и территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Состояние мест массового пребывания людей за последние годы на территории города ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками.  
На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства –тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные площадки. То есть, первоначальное функциональное назначение использования данной территории утрачено.

В настоящее время в городе Юрюзань существует потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы   
не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Целью реализации Программы является формирование современной городской среды в Юрюзанском городском поселении.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи   
поблагоустройству общественных территорий и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с перечнем, предусмотренным предоставления и распределения субсидий   
из федерального бюджета:

-наличие общественной комиссии, которая контролирует Программу, согласует отчеты и принимает работы;

-обязательное общественное обсуждение и утверждение Программы   
и дизайн-проектов объектов;

-свободное право предложения объектов для включения в Программу, при обязательном условии инициативы жителей;

-учет принципа безбарьерности для маломобильных групп населения;

-наличие минимального и дополнительного перечня работ с форматом участия жителей.

Срок реализации Программы – 2018 год, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную схему производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

**3.Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 32090,5тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 30485,97тыс. рублей, бюджета Юрюзанского городского поселения 1604,53тыс. рублей на условиях софинансирования. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам содержится в приложении № 5 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий Программы:

Основу программы составляет благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

1. **Срок реализации настоящей Программы 2018 год**

Реализация Программы предусмотрена на 2018 год без выделения этапов.

1. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещением дворовых территорий;
* установка скамеек, урн для мусора.

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории); дополнительного перечня работ:

* оборудование детских площадок;
* оборудование спортивных площадок;
* устройство автомобильных парковок;
* озеленение территории;
* установка малых архитектурных форм.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

**5.Условия о форме участия**

1. Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора формы и доли такого участия.
2. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц, организаций: финансовое и (или) трудовое.
3. Решение о форме и доле финансового и (или) трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

* собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокола, оформленного решения общего собрания собственников;
* собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

**6.Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Юрюзанского городского поселения.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация Юрюзанского городского поселения в лице муниципального казенного учреждения «Комитет городского хозяйства»

Исполнитель осуществляет:

* прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;
* представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки созданной постановлением Юрюзанского городского поселения;
* проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

**7.Порядок включения предложений заинтересованных лиц**

**о включении дворовой территории в Программу**

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным постановлением Администрации Юрюзанского городского поселения.

**8.Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории**

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Юрюзанского городского поселения

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Юрюзанского городского поселения на 2018г.

**Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы   
с указанием целевых индикаторов и показателей**

В результате реализации Программы к 2018 году будет обеспечено:

1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

2. Сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования   
и массового отдыха населения;

3. Формирование положительного имиджа города Юрюзань.

4. Повышение уровня духовного, нравственно-эстетического  
 и физического развития жителей города Юрюзань;

5. Формирование у населения города приверженности к здоровому образу жизни;

6. Создание условий для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города Юрюзань.

Таблица1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |
| 2018 год |
| 1 | Количествоблагоустроенных дворовых территорий | шт. | 12 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 20% |
| 3 | Количество благоустроенных мест массового отдыха (парков, скверов, бульваров) | шт. | 3 |
| 4 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %/тыс. руб. | - |
| 5 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | - |
| 6 | Количество обустроенных физкультурно-оздоровительных, обустроенных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадок площадок | шт | - |
| 7 | Количество лиц, посещающих обустроенные физ культурно-оздоровительные, обустроенные спортивно-досуговые и культурно-развлекательные площадки | тыс. чел | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Юрюзанского городского поселения на 2018г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юрюзанского городского поселения на 2018г».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | срок | | Ожидаемый результат выполнения мероприятия (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (Подпрограмма) |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| **Задача 1**  **Ремонт дворовых территорий** | | | | | | |
| 1.1 Ремонт дворовых территорий жилых домов по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, город Юрюзань, ул. Ильи Тараканова 5,7,11,15,17,19 | Администрация Юрюзанского городского поселения | 2018 | 2018 | Устройство асфальтно-бетонных покрытий дворовых проездов и парковочных мест , установка лавочек, урн для мусора | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | - |
| 1.2 Ремонт дворовых территорий жилых домов по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, город Юрюзань, ул. Советская 92,94 | Администрация Юрюзанского городского поселения | 2018 | 2018 | Устройство асфальтно-бетонных покрытий дворовых проездов и парковочных мест , установка лавочек, урн для мусора | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | - |
| 1.3 Ремонт дворовых территорий жилых домов по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, город Юрюзань, ул. Гагарина 13,15 | Администрация Юрюзанского городского поселения | 2018 | 2018 | Устройство асфальтно-бетонных покрытий дворовых проездов и парковочных мест , установка лавочек, урн для мусора | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | - |
| 1.4 Ремонт дворовых территорий жилых домов по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, город Юрюзань, ул. Зайцева, д.6 | Администрация Юрюзанского городского поселения | 2018 | 2018 | Устройство асфальтно-бетонных покрытий дворовых проездов и парковочных мест, установка лавочек, урн для мусора | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | - |
| **Задача 2**  **Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД** | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 3**  **Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД** | | | | | | |
| 3.1 Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД | Администрация Юрюзанского городского поселения | 2018 | 2018 | 100% уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | - |
| **Задача 4**  **Проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха** | | | | | | |
| 4.1 Благоустройство пешеходной зоны и парковок по ул. Советская и ул. Зайцева | Администрация Юрюзанского городского поселения | 2018 | 2018 | Устройство асфальтно-бетонных покрытий, установка лавочек, освещения, урн для мусора | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | - |
| 4.2 Устройство зон отдыха по ул. Советская город Юрюзань | Администрация Юрюзанского городского поселения | 2018 | 2018 | Установка лавочек, освещения, урн для мусора | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | - |
| 4.3 Благоустройство территории вокруг дворца Культуры г. Юрюзань | Администрация Юрюзанского городского поселения | 2018 | 2018 | Устройство асфальтно-бетонных покрытий, установка лавочек, освещения, урн для мусора, ремонт лестничных пролетов, ремонт трибуны | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | - |
| **Задача 5**  **Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования** | | | | | | |
| 5.1 Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Администрация Юрюзанского городского поселения | 2018 | 2018 | 100% уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | - |
| 5.2 Повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории общего пользования | Администрация Юрюзанского городского поселения | 2018 | 2018 | Доля участия в мероприятиях, проводимых в рамках программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Юрюзанского городского поселения на 2018г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юрюзанского городского поселения на 2018г».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юрюзанского городского поселения на 2018г» | Администрация Юрюзанского городского поселения | ФБ и ОБ  МБ |  |  |  |  | 24511,333  1290,070 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Юрюзанского городского поселения на 2018г.

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юрюзанского городского поселения на 2018г».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | |
| 2017-2018 | | | | |
| 4 квартал 2017 | 1 квартал 2018 | 2 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| Контрольное событие №1 | Опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальных программ «Формирование современной городской среды Юрюзанского городского поселения на 2018г.». | Администрация Юрюзанского городского поселения | х |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юрюзанского городского поселения на 2018г.» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами |  |  | х |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Юрюзанского городского поселения на 2018г.

**Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юрюзанского городского поселения на 2018г».**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты |
| Всего: | 25 801 404р. |
| В том числе: |  |
| Федеральный и областной бюджет | 24 511 333,8 р. |
| Местный бюджет | 1 290 070,2р. |
| Внебюджетные источники | 0 |

Глава Юрюзанского городского поселения С.А. Замятин