УТВЕРЖДАЮ:

 Глава Юрюзанского

 городского поселения

 С.А. Замятин

ПРОТОКОЛ №1

Заседания общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству дворовых и общественных территорий, по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Юрюзанского городского поселения»

Дата проведения 16 августа 2017 года

Время проведения: 14-00 час.

Место проведения: Администрация Юрюзанского городского поселения, кабинет № 12

 Вел заседание председатель комиссии, Глава Юрюзанского городского поселения Замятин Сергей Анатольевич.

ПРИСУТСТВОВАЛИ :

Члены комиссии:

Кондратов Руслан Сергеевич – заместитель Главы Юрюзанского городского поселения, заместитель председателя комиссии;

Гавенко Ксения Алексеевна – ведущий специалист по земельным отношениям отдела по управлению имуществом администрации Юрюзанского городского поселения, секретарь комиссии;

Куранов Алексей Геннадьевич – председатель Совета депутатов Юрюзанского городского поселения;

Чернецов Антон Андреевич – начальник инженерно-технического отдела администрации Юрюзанского городского поселения;

Шекунов Вячеслав Евгеньевич – директор муниципального казенного учреждения «Комитет городского хозяйства» города Юрюзани;

Жители многоквартирных домов по ул. И.Тараканова д.21,25,27,29.

Ухань Екатерина Дмитриевна- директор муниципального казенного учреждения «Культура» ЮГП;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение предложений по благоустройству дворовых и общественных территорий. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов .

ЗАСЛУШАЛИ:

Куранов А.Г. рассказал в целом о программе, о возможностях и поэтапном решении возникающих вопросов.

Заслушана информация от жителей домов по ул И. Тараканова о коллективном осмотре территории прилегающей к этим домам и оценки их состояния, о необходимости создания парковой зоны, сквера.

Гавенко К.А. пояснила жителям о том, что в градостроительном плане этот земельный участок имеет другое предназначение (малоэтажное строительство).

Чернецов А.А. пояснил, о том, что в данном месте проходят силовые кабели, коммуникации водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Кондратов Р.С. предложил обустроить внутридворовую территорию этих домов и усовершенствовать лыжероллерную трассу.

Замятин С.А. предложил провести собрание с жителями этих домов на тему совместной работы Администрации и жителей по минимальному благоустройству данной территории.

Шекунов В.Е. рассказал о работе по осмотру и оценке состояния территорий МКД по ул. И. Тараканова д. 5,7,11,15,17,19;ул.Советская д. 92,94; ул.Зайцевад. 4,6,8;ул. Гагарина д. 13,15.О совместной работе с жителями этих домов и составлении эскизных планов.

Заслушали Ухань Е.Д. о необходимости благоустройства общественной территории, прилегающей к ДК.

Данная территория не только географически расположена в центре ЮГП, но и является культурно-досуговым и рекреационным центром: здесь проводятся все крупные городские мероприятия, собрания, концерты, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования разных уровней, работают спортивные секции, творческие объединения, кружки, центральная городская библиотека, общественный музей, единственный в городе экспозиционный зал, ежедневно прибывают для культурно-досуговой деятельности школьные лагеря в летний период, дети и взрослые посещают центральную городскую детскую площадку, так же на данной территории расположен мемориальный комплекс (Обелиск Победы, памятник войнам интернационалистам), который регулярно посещается всеми слоями населения.

Проходимость территории ориентировочно составляет в будни- 700 человек, в выходные и праздничные дни - до 2000 человек.

Именно эта территория достойна благоустройства по партийному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Эта зона является «точкой притяжения» для жителей гостей ЮГП, ключевым местом отдыха и досуга горожан. Поэтому она должна быть привлекательной, комфортной, доступной средой и соответствовать современным требованиям.

Перечень необходимых работ:

1. Асфальтирование площади и территории прилегающей к ДК с направленным водостоком (вниз ) в сторону площади.

- необходимо расширить территорию асфальтирования для проезда спец. транспорта и увеличения парковочных мест со стороны Обелиска близь ТП.

1. Замена бордюрного камня по территории площади Победы и на территории прилегающей к ДК
2. Замена ограждения детской площадки и прилегающей территории:

- демонтаж металлического ограждения из труб и сетки рабица , монтаж металлического ограждения с элементами ковки.

-установка 3 ворот(1- для возможности подъезда пожарной машины к пожарному резервному резервуару, 1- для центрального входа на детскую площадку, 1 – для центрального выхода на ул. К.Маркса) и 1 калитки - для возможности быстрого доступа к пожарному колодцу)

- установка парковых светильников и железобетонных опор освещения.

1. Устройство пешеходной зоны (вокруг игрового комплекса) и зоны отдыха (с мусорными баками и скамейками в центре игровой зоны ) из брусчатки на детской площадке
2. Выравнивание «зеленой зоны» (планировка, подсыпание грунта, посадка газонной травы)
3. Установка лавочек и мусорных баков на газоне (бетонирование)
4. Установка малых форм (детских игровых снарядов) на газоне (бетонирование)
5. Посадка цветущих кустарников на территории детской площадки.
6. Корчевание старых кустарников акации со стороны пожарного резервуара для расширения проезда для спец. транспорта и установки металлического ограждения с кованными элементами.
7. Устройство мемориальной зоны «Стена памяти», посвященной ВОВ вдоль сквера за Обелиском Победы.

- демонтаж металлического каркаса из профильной трубы, монтаж и частичное изготовление нового комплекса (предыдущий демонтировать, доработать и установить в другом месте.)

1. Ремонт лестничных каскадов.
2. Ремонт бордюрных стен вдоль лестничных каскадов (штукатурные работы)

По этим видам работ готова сметная документация, которая в данный момент находится в Госэкспертизе Челябинской области.

Заслушав и обсудив информацию,

РЕШИЛИ:

1.Информацию принять к сведению.

2.Утвердить заявку и включить в Программу по благоустройство наиболее посещаемую территорию общего пользования Юрюзанского городского поселения. ( Площадь Победы и прилегающая территория к ДК г. Юрюзань, ул. Советская , 57)

3. Утвердить и включить в муниципальную программу на 2018 г. дворовые территории по адресу: ул. И. Тараканова д. 5,7,11,15,17,19; ул. Советская д. 92,94; ул. Зайцева д. 4,6,8; ул. Гагарина д. 13,15.

Проголосовали

«За»- 6

«Против»- 0

«Воздержался» -0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Заместитель Главы ЮГП Кондратов Р.С.

Председатель Совета депутатовКуранов А.Г.

Ведущий специалист по

земельным отношениям Гавенко К.А.

Начальник инженерно-технического отдела Чернецов А.А.

Директор муниципального

казенного учреждения «КГХ» Шекунов В.Е.